ROADMAP TRIỂN KHAI (Deadline chốt toàn bộ: 23:59 ngày 30/04)

1. Chuẩn bị (Từ nay đến 21/03): Hoàn thành khóa học trên web. Chuẩn bị sẵn một repo Github Public.

2. Các mốc triển khai chính:

- Phase 1: Lên màn hình và luồng giao diện (22/03 - 31/03)

  - Learning Portal: Dựng màn hình Trang chủ, Danh sách khóa học, Chi tiết khóa học, Form ghi danh, Lịch sử học tập, Màn hình xem Video bài giảng, Đăng nhập/Đăng ký.

  - Admin Dashboard: Dựng màn hình Quản lý Danh mục, Quản lý Khóa học, Quản lý Bài học, Quản lý Ghi danh.

  - Yêu cầu: Đầy đủ các màn hình theo SRS, đáp ứng tiêu chí UI/UX Responsive.

- Phase 2: Database, Xác thực & Chức năng Admin (01/04 - 14/04)

  - Thiết kế Database theo schema trong SRS.

  - Xử lý Auth: Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền chặn truy cập trang Admin.

  - Hoàn thiện luồng Admin: Thêm/Sửa/Xóa Khóa học, Bài học, Danh mục.

  - Learning Portal: Đổ dữ liệu Khóa học từ database ra hiển thị tại Trang chủ và Trang danh sách.

- Phase 3: Core hệ thống - Ghi danh & Học tập (15/04 - 23/04)

  - Luồng Ghi danh: Học viên điền form đăng ký khóa học -> Lưu data vào bảng Enrollments với trạng thái pending.

  - Luồng Học tập: Xử lý màn hình xem khóa học (chỉ hiển thị nội dung Video nếu khóa học đã được duyệt).

- Phase 4: Luồng quản trị & Hoàn thiện hệ thống (24/04 - 30/04)

  - Admin: Hiển thị danh sách ghi danh, cập nhật trạng thái duyệt học viên (để học viên vào học).

  - Xử lý Data Validation: Bắt lỗi tất cả các form nhập liệu.

  - Deploy hệ thống lên môi trường live (Điểm cộng).